Zamawiający, Gmina Miechów informuje o pytaniach, które wpłynęły w postępowaniu pn.  „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Miechowie” i udziela wyjaśnień 

Pytanie 1

Proszę o usunięcie z rozdz. X pkt 1 ust 8 zapisu dotyczącego  załączenia do oferty wstępnego harmonogramu prac dla zadania 1, oraz  ustalenie jak dla zadania nr 2 wymogu przedłożenia ustalonego z Zamawiającym harmonogramu do 5 dni od dnia podpisania umowy. Tworzenie harmonogramu prac na tym etapie, skutkuje jedynie tworzeniem dokumentów, które zabierają czas, który Wykonawcy mogą spożytkować na skalkulowanie ceny, sprawdzenie przedmiarów czy zgromadzenie ofert od firm specjalistycznych. Zamawiający w umowie jasno określił warunki płatności oraz termin realizacji, który obowiązuje wszystkich Wykonawców. Każdy podmiot składający ofertę zobowiązuje się do wypełnienia zapisów zawartych w SIWZ oraz umowie. Ponadto sporządzanie wstępnego-harmonogramu_ na etapie przygotowania oferty w żaden sposób nie jest miarodajne ponieważ Zamawiający nie jest w stanie określić na tym etapie okresu rozpoczęcia prac. Procedura od upływu terminu składania ofert do momentu wyboru oferenta i podpisania umowy może  przeciągnąć się zgodnie z ustawą PZP prawie o 3 miesiące. Ponadto Zamawiający nie opublikował wzoru harmonogramu co może spowodować po złożeniu ofert, iż oferenci będą kopiować od innych autorskie rozwiązania.

Odpowiedź 1

Zamawiający wymaga załączenia do oferty wstępnego harmonogramu rzeczowo -finansowego.
Pytanie 2

Proszę o informację, czy Wykonawcy mogą samodzielnie wprowadzać  zmiany w przedmiarach wykorzystywanych później do stworzenia kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź 2                                                                                                            

W przedmiotowym postępowaniu wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.                                         Wykonawca , zgodnie z zapisami SIWZ , cenę oferty brutto winien obliczyć na podstawie załączników SIWZ tj. – Dokumentacji projektowej (Projekty budowlane i wykonawcze oraz Przedmiary robót). 
Zamawiający wymaga załączenia do oferty uproszczonego kosztorysu ofertowego.   Wyceniony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy stanowić będzie dokument potwierdzający, że Wykonawca uwzględnił w ofercie wszystkie wymagania dla wykonania przedmiotu zamówienia. Na jego podstawie Zamawiający zweryfikuje czy Wykonawca uwzględnił w zaproponowanej cenie wszystkie wymagania przedmiotu zamówienia.

Natomiast Wykonawca oceniony najwyżej złoży na żądanie Zamawiającego, w celu  potwierdzenia spełnienia wymagań, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego KOSZTORYS BUDOWLANY. 
